## Slide 1
IMPLEMENTACIÓN DE DEVOPS
AeroPuerto Smart - FlyTrack
Práctica DevOps

## Slide 2
OBJETIVOS
• Automatizar el ciclo de desarrollo
• Implementar CI/CD con GitHub Actions
• Configurar contenedores con Docker
• Establecer pruebas automatizadas
• Desplegar a staging y producción

## Slide 3
DIAGNÓSTICO INICIAL
Problemas identificados
Problema | Impacto
Actualizaciones tardan días | Retraso en funcionalidades
Despliegues con fallos | Inestabilidad
Sin pruebas automatizadas | Errores no detectados
Infraestructura manual | Errores de configuración

## Slide 4
SOLUCIÓN IMPLEMENTADA
Pipeline CI/CD - GitHub Actions
1. BUILD - Compilación
Backend: pip install | Frontend: npm ci + build
2. TEST & QUALITY - Pruebas
Linting: Flake8 + Black | Tests: pytest con cobertura
3. BUILD & PUSH - Imágenes
Docker build + push a GitHub Container Registry
4. DEPLOY - Despliegue
Staging (develop) | Producción (main)

## Slide 5
HERRAMIENTAS UTILIZADAS
Stack Tecnológico
Categoría | Herramienta | Uso
CI/CD | GitHub Actions | Pipeline automatizado
Testing | pytest | Pruebas unitarias
Container | Docker | Contenedores
Linting | Flake8 + Black | Calidad de código
Backend | FastAPI | API REST
Frontend | Angular | Interfaz web
Database | PostgreSQL | Base de datos

## Slide 6
RESULTADOS OBTENIDOS
Métricas antes y después
Métrica | Antes | Después
Tiempo de despliegue | Días | Minutos
Tasa de fallos | Alta | Baja
Pruebas automatizadas | 0% | 80%+
Visibilidad | Limitada | Total

## Slide 7
LECCIONES APRENDIDAS
1. La automatización es clave
Automatizar tareas repetitivas reduce errores humanos
2. Las pruebas son fundamentales
Invertir en tests automatizados previene problemas en producción
3. Los contenedores facilitan el despliegue
Docker garantiza consistencia entre entornos

## Slide 8
CONCLUSIONES
La implementación de DevOps ha transformado el desarrollo de FlyTrack, permitiendo:
• Despliegues seguros y frecuentes
• Detección temprana de errores
• Mantenimiento de estándares de calidad
¡Gracias!